**Proyecto Megacable**

Minuta

**VERSIÓN: 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/09/2010 | 1.0 | Elaboración de la minuta con el resumen de la reunión para validación de las especificaciones de casos de uso, efectuada el 13/09/2010 en el Corporativo de Megacable. | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |

**Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente:** Megacable, Comunicaciones | **Fecha:** 13/09/2010 |
| **Lugar:** Corporativo Megacable | **Horario:** 10:00 a.m. |
| **Participantes** | |
| **Megacable**   * Mario Juárez (MJ) * Omar Cornejo (OC) * Emmanuel Alcántara (EA)   **Amesol**   * José María Alcalá (JA) * Belem Jiménez (BJ) | |
| **Copia:** | |
| **Ausentes:**   * Leopoldo Padilla (LP) * Juan Carlos Echegollen * José Ángel Montiel * Carlos Ruvalcaba * Ana Lizza Pasindo | |
| **Responsable de la Minuta:** Belem Lizeth Jiménez Arévalo | |

**Contenido**

|  |
| --- |
| **Propósito de la Reunión:** Validación de las Especificaciones de Casos de Uso |

| **Agenda** | |
| --- | --- |
| **No. Tema** | **Tema** |
| 1 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Seleccionar Actividades |
| 2 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Iniciar-Finalizar Jornada |
| 3 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Consultar Suscriptor |
| 4 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Identificar Cliente |
| 5 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Atender Trabajo |
| 6 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Cerrar Trabajo |
| 7 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Capturar Carretes Cable |

| **Puntos Tratados** | |
| --- | --- |
| **No. Tema** | **Descripción de Puntos Tratados** |
| 1 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Seleccionar Actividades, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 2 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Iniciar-Finalizar Jornada, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 3 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Consultar Suscriptor, se determinó que al momento de enviar el inventario de la cuadrilla para fines de recarga, será necesario indicar por medio de la interfaz qué tipo de inventario es el que se envía, ya sea inventario para recarga o inventario final (EA). Además, quedó por definirse si sólo se enviará el inventario correspondiente a los materiales agotados para la recarga de los mismos, o si se enviará el inventario completo, de manera que la requisición completaría de nuevo todos los materiales ya utilizados a su stock mínimo (OC, MJ). De enviar sólo el material o materiales agotados, el sistema indicaría al técnico en el mensaje de la recarga, cuál es el material(es) que debe recargar. |
| 4 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Identificar Cliente, se determinó que el campo de Observaciones en el flujo alterno opcional AO02 Terminar Servicio, debe ser requerido (MJ). |
| 5 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Atender Trabajo, se determinó que será necesario incluir la opción de consultar los servicios instalados actualmente al suscriptor, en la pantalla del listado de trabajos a realizar en el domicilio del mismo (OC,MJ) . La opción invocará una nueva funcionalidad que deberá ser especificada en un nuevo caso de uso, el cual no se encuentra contemplado dentro del plan de trabajo actual, por lo que será necesario realizar los ajustes correspondientes (JA). |
| 6 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Cerrar Trabajo, se determinó que el campo de Observaciones debe ser requerido (MJ). |
| 7 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Capturar Carretes Cable, se determinó que el mensaje MI0015 “Longitud Inválida”, debe indicar al técnico que las series del carrete se deben proporcionar a 8 dígitos, y en caso de que la longitud de la serie sea más pequeña, rellenar con ceros a la izquierda (OC). |
| 6 | Para la Obtención de Niveles de Señal, debido a que el servicio de Megacable que proveerá de los niveles de señal del equipo probablemente no quede terminado a tiempo, para la obtención de los niveles de señal del módem se utilizará la misma pantalla de captura de niveles de señal de la caja digital. Se le adicionará la opción de Obtener Niveles, que invocaría al servicio web y presentaría los niveles obtenidos en los campos correspondientes, en caso de contar con el servicio. |

**Compromisos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromisos | Responsable | Fecha |
| 1 | Definir si sólo se enviará el inventario correspondiente a los materiales agotados para la recarga de los mismos, o si se enviará el inventario completo, de manera que la requisición completaría de nuevo todos los materiales ya utilizados a su stock mínimo. De enviar sólo el material o materiales agotados, el sistema indicaría al técnico en el mensaje de la recarga, cuál es el material(es) que debe recargar. | José Ángel Montiel  Mario Juárez | A la brevedad |
| 2 | Realizar ajustes correspondientes al plan de trabajo para contemplar la nueva funcionalidad de consultar los servicios instalados actualmente al suscriptor. | José María Alcalá | A la brevedad |

**Observaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Quedaron pendientes las firmas de aceptación para los casos de uso: Configurar Terminal, Accesar al Sistema Móvil, Sincronizar Agenda, Sincronizar Información al Servidor, Requisitar Equipo/Materiales, Seleccionar Actividades, Iniciar Finalizar Jornada (Salida y llegada a base), Consultar Suscriptor (Agenda), Identificar Cliente, Atender Trabajo, Cerrar Trabajo, Capturar Carretes Cable. Los documentos se entregarán firmados a Amesol en la próxima reunión. |
| 2 | Queda pendiente el envío de la siguiente información:   * Lista de los servicios adicionales (MJ) * Confirmar como se conforman los códigos de barras para la validación (MJ) * Niveles de señal válidos (MJ) * Catálogo de incidencias (MJ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de la Siguiente Reunión** | |
| **Fecha:** 21/09/2010 | **Lugar y Horario:** Corporativo Megacable, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. |

**Firmas de Aceptación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Firma | Fecha |
| Mario Juárez (MJ) |  | 21/09/2010 |
| Omar Cornejo (OC) |  | 21/09/2010 |
| Emmanuel Alcántara (EA) |  | 21/09/2010 |
| José María Alcalá (JA) |  | 21/09/2010 |
| Belem Jiménez (BJ) |  | 21/09/2010 |