**Proyecto Megacable**

Minuta

**VERSIÓN: 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 21/09/2010 | 1.0 | Elaboración de la minuta con el resumen de la reunión para validación de las especificaciones de casos de uso, efectuada el 21/09/2010 en el Corporativo de Megacable. | Ana Lizza Pasindo González |

**Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente:** Megacable, Comunicaciones | **Fecha:** 21/09/2010 |
| **Lugar:** Corporativo Megacable | **Horario:** 10:00 a.m. |
| **Participantes** | |
| **Megacable**   * Leopoldo Padilla (LP) * Mario Juárez (MJ) * Omar Cornejo (OC) * J Sossa (JS)   **Amesol**   * Lizza Pasindo (AP) * Belem Jiménez (BJ) | |
| **Copia:** | |
| **Ausentes:**   * Juan Carlos Echegollen (JE) * José Ángel Montiel (AM) * Carlos Ruvalcaba (CR) * José María Alcalá (JA) * Emmanuel Alcántara (EA) | |
| **Responsable de la Minuta:** Ana Lizza Pasindo González | |

**Contenido**

|  |
| --- |
| **Propósito de la Reunión:** Validación de las Especificaciones de Casos de Uso |

| **Agenda** | |
| --- | --- |
| **No. Tema** | **Tema** |
| 1 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Registrar Consumo de Materiales |
| 2 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Servidor de Comunicaciones |
| 3 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Activar Equipo |
| 4 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Recuperar Equipo |
| 5 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Obtener Niveles de Señal |
| 6 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Realizar Encuesta |
| 7 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Elaborar Resumen de la Jornada |
| 8 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Consultar Inventario Disponible |
| 9 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Registrar Tiempos Muertos |
| 10 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Incluir Servicios Adicionales |
| 11 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Levantar Incidencias |
| 12 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Consultar Ayuda en Línea |
| 13 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Consultar Mapa |
| 14 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Verificar Inventario |

| **Puntos Tratados** | |
| --- | --- |
| **No. Tema** | **Descripción de Puntos Tratados** |
| 1 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Registrar Consumo de Materiales, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 2 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Servidor de Comunicaciones, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 3 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Activar Equipo, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 4 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Recuperar Equipo, no se realizaron comentarios ni observaciones, por lo que el Caso de Uso se da por aprobado. |
| 5 | Revisión de la Especificación del Caso de Uso Obtener Niveles de Señal. MJ solicita se agreguen más campos (pendiente, transmisión alta y transmisión baja), comenta además que se requiere revisar la funcionalidad para un servicio de tipo queja ya que no funciona de la misma manera y se tendrían que incluir otras validaciones. Analizar con JA el impacto en los tiempos ya estimados. |

**Compromisos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromisos | Responsable | Fecha |
| 1 | Definir cómo se conformará la clave de la terminal para la regla de negocio pendiente en el caso de uso de servidor de comunicaciones. | Mario Juárez | A la brevedad |
| 2 | Enviar el catálogo para las promociones y considerarlo en el caso de uso de Incluir Servicios Adicionales | Mario Juárez | A la brevedad |
| 3 | Enviar archivos XML de las interfaces de entrada | Emmanuel Alcántara | 24/09/2010 |

**Observaciones**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | LP solicita que JA le envíe información de operación del SOTI |
| 2 | LP requiere que JA le envíe un correo solicitando el acceso al servidor de Megacable. |
| 3 | Incluir en la invitación de la siguiente reunión a [jsossa@megacable.com.mx](mailto:jsossa@megacable.com.mx) |
| 4 | Los casos de uso que no se revisaron, quedaron pendientes para la siguiente reunión |
| 5 | Emmanuel |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de la Siguiente Reunión** | |
| **Fecha:** 22/10/2010 | **Lugar y Horario:** Corporativo Megacable, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m |

**Firmas de Aceptación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Firma | Fecha |
| Mario Juárez (MJ) |  | 22/09/2010 |
| Omar Cornejo (OC) |  | 22/09/2010 |
| Leopoldo Padilla (LP) |  | 22/09/2010 |
| J. Sossa (JS) |  | 22/09/2010 |
| Lizza Pasindo (AP) |  | 22/09/2010 |
| Belem Jiménez (BJ) |  | 22/09/2010 |