08 de Abril de 2015

Atención a:

**Megacable**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo presento la propuesta de desarrollo del AppAndroid Megacable,

En este documento usted podrá encontrar:

* Información de la empresa
* Descripción de la propuesta
* Tiempo de desarrollo
* Inversión requerida
* Gantt propuesto

En caso de que exista alguna pregunta, aclaración y/o sugerencia, quedamos a sus órdenes.

Saludos cordiales.

# Descripción de la propuesta


La presente propuesta menciona la creación de la aplicación Nativa “Megacable” Android SDK que permite su uso en tablets con una versión 4.2 en adelante. Esta aplicación tiene como objetivo diseñar un nuevo modelo de operación basado en procesos, para de esta manera implementar una solución eficaz y flexible para la configuración de productos, servicios, paquetes, promociones y descuentos regionalizados o por sistema en Megacable.

Las principales funcionalidades que contendrá la aplicación son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades de Administración del proyecto** | **Descripción de las actividades** |
| Planeación y Análisis de Requerimientos | Proporcionar a su persona las fechas de entrega para cada uno de los hitos mencionados en el Gantt que se muestra más adelante en este documento, así proporcionarle a su persona la documentación de análisis de los requerimientos por parte de analistas de desarrollo: documentación que le ayudara a definir desde un inicio cuales serían las estructuras de las interfaces así como el flujo de las pantallas que contendrá la aplicación que está solicitando. |
| Propuestas de diseño | Proporcionar a su persona propuestas de diseño gráfico de las interfaces, que tendrá la aplicación para que los usuarios interactúen en ella. |
| **Requerimiento** | **Descripción del Requerimiento** |
| Inicio de Sesión Móvil | Se desarrollara el inicio de sesión entre el backend y la aplicación en Android. |
| Reglas de negocio | Generación de cliente entre backed, BPM y AppMóvil. |
| Conexión BPM (Inventario) | Se realizara la conexión entre la BPM, el sistema de inventario y la aplicación móvil, para poder realizar las validaciones (reglas de negocio) correspondientes entre esté modulo y la AppMóvil. |
| Conexión BPM (Catálogos) | Se realizará la conexión entre la BPM, Catálogos y AppMóvil, para realizar las validaciones (reglas de negocio) correspondientes a esté modulo. |
| Generación Servicios Web para Móvil (Inventario) | Se generarán servicios web para la conexión de vista móvil, backend y BPM, para poder enviar/recibir información y consultar la disponibilidad y desplegarla en la AppMóvil. |
| Generación Servicios Web para Móvil (Administrador de Productos) | Se generarán servicios web para la conexión de vista móvil, backend y BPM, para poder enviar y recibir información entre el Admin. De Productos y la AppMóvil. |
| Generación Servicios Web para Móvil (Catálogos) | Se generarán servicios web para la consulta de información entre BPM, Catálogos y para poder desplegar dicha información en la AppMóvil. |
| Orden de transmisión (Vista Android) | El usuario vendedor podrá generar órdenes de transmisión, las cuales serán capturadas en función a la lista de productos disponibles en el inventario.  En dicha orden se deberá reflejar la especificación y costo por producto, así como el total de la orden, también dicha orden se deberá vincular a un cliente y deberá contar con los campos especificados por el cliente (Megacable). |
| Validación Mockups Móvil y flujo de pantallas | Se generarán Mockups y flujos de pantallas de toda la aplicación OT. |
| Validación Diseño Móvil | Se generar una propuesta de diseño para la aplicación OT. |
| Conexión a Servicios Web para Móvil | Se generarán servicios web para la conexión de vista móvil, backend y BPM. |
| Orden de transmisión Madre | El sistema deberá ser capaz de generar Órdenes de transmisión madre, las cuales consisten en una venta no especificada por cierta cantidad de dinero, con la cual el cliente adquiere diversos productos en un periodo indeterminado de tiempo. Vincular a cliente. |
| Creación y Edición de OT | El usuario Vendedor podrá generar Órdenes de transmisión, las cuales serán capturadas en función a la lista de productos disponibles en el inventario. En dicha Orden deberá de reflejarse la especificación y costo por producto, así como el total de la orden. La Orden de transmisión se deberá Vincular a un cliente, y deberá forzosamente contar con los campos especificados por el cliente (Megacable). |
| Listado de OT | El usuario podrá visualizar el listado de todas las órdenes de transmisión. |
| Vinculación con el cliente | El vínculo a clientes de la base de datos deberá ser obligatorio en las ordenes de transmisión, en caso de que el cliente no exista se le permitirá al vendedor la captura de la orden de transmisión, sin que esto afecte el inventario, al final se le deberá proporcionar la posibilidad de Solicitar alta a Dynamics o Cancelar la operación. Se creará un servicio web para exponer la información a la AppMóvil. |
| Buscador de cliente | El usuario podrá realizar la búsqueda de un cliente mediante RFC, para poder visualizar la información del cliente se tendrá que crear un cliente que consuma el servicio web generado en vinculación con el cliente. |
| Validación de cliente | Se realizará la conexión entre la BPM, y la AppMóvil, para realizar la consulta de las reglas de negocio y validar que el cliente sea valido y así poderlo mostrar. |
| Llenado de Información de cliente | Mediante la búsqueda se hará el llenado de la información del cliente. |
| Llenado de Información de venta | Se llenara un formulario del encabezado de la orden de transmisión. |
| Seleccionar producto | Listado con los siguientes productos a seleccionar: Spot, revista, infomercial, megatips, cortinilla, cintillo, entrevista, banner, flyer, logo en pantalla de back, mención, presencia del producto y megacanal. Al seleccionar un producto se mostrará de forma dinámica, la información de cada producto. |
| Seleccionar descuento | Se tendrá que realizar una conexión con la BPM, para realizar la validación de la cantidad descuento introducida por el usuario y notificarle si la cantidad introducida es valida. |
| Seleccionar bonificación | Se tendrá que realizar una conexión con la BPM, para realizar la validación de la cantidad de bonificación introducida por el usuario y notificarle si la cantidad introducida es valida. |
| Ver disponibilidad de inventario | El usuario podrá tener una visualización de los lugares disponibles dentro del inventario. Se realizará la implementación de la pantalla en la que el usuario podrá ver la disponibilidad del inventario, la información de esta pantalla se consulta a través del servicio web de inventario. |
| Versionamiento de productos (spot) | El usuario podrá realizar versiones de un producto o grupo de productos. |
| Pautar | El usuario de continuidad deberá agregar el vínculo del material de la orden de transmisión, con lo cual podrá generar una pauta (es decir autorizará la orden de transmisión), dicha pauta será enviada al usuario encargado de los bloqueos. |
| Reprogramación | En caso de que el tipo de bloqueo lo permita, el sistema deberá ser capaz de reprogramar de manera automática el comercial, de lo contrario notificar al vendedor para que este decida lo que procede. Así como crear la pantalla para que el vendedor pueda visualizar la reprogramación, también es necesario crear la conexión con la BPM, para consultar las reglas correspondientes para que la reporgramación se realice de manera correcta. |
| Suspensión, cancelación y reactivación | El usuario Vendedor podrá solicitar al sistema la cancelación de un determinado servicio, lo cual deberá liberar espacios en el inventario, así como notificar a los diferentes involucrados de dicha cancelación.  El usuario vendedor podrá suspender determinada orden de transmisión, teniendo la posibilidad de especificar la fecha de reactivación o de determinarla posteriormente.  El usuario podrá determinar una fecha de reinicio de una campaña, siendo capaz el sistema de mostrarle una sugerencia de orden. |
| Inventario de productos | Generación de cliente para consumo de inventario, mediante la generación del cliente, la aplicación móvil podrá realizar la conexión entre el servicio web que expone la información y el cliente consume dicha información, para posterior a ello poder mostrar la información en la Appmóvil. |

A continuación se presente en la figura 1 el Gantt de actividades y posterior a esta la figura 2 muestra a detalle los entregables que contendrá cada hito.

# Gantt del proyecto



Nota: adjuntamos el Excel para una mejor visualización del Gantt.

Figura 1. Gráfica de Gantt

# Hitos del proyecto

Se estarán realizando entregas 100% funcionales de manera quincenal o mensual, dependiendo de la duración de cada actividad, en cada entrega que se realice es necesario que se valide en un lapso de 48 hrs, esto para poder continuar con el desarrollo de las funcionalidades siguientes, en caso de que no se valide en el tiempo establecido, se podrán tomar dos opcciones (1. Se dará por entendido que la entrega es valida. 2. Se dentra el proyecto y se comenzará a realizar el conteo de atraso de validación.)

# Inversión requerida

El costo de la inversión es de $198,149.00.00 pesos IVA incluido, con un tiempo estimado de desarrollo de 11 semanas.

# Restricciones

Una vez aceptada la propuesta, cualquier cambio a los requerimientos del proyecto deberán someterse a previo análisis de los involucrados, teniendo como consecuencia un probable aumento en esfuerzo y costo.

Una vez entregada la versión final del producto se tendrá un lapso de 2 semanas para presentar cualquier inconformidad, comentario o error encontrado en la aplicación, de lo contrario se dará por cerrado el proyecto.