# Minuta Reunión Megacable

Lázaro Cárdenas

Lunes 07 de Julio de 2014

5:00 PM

Contenido

[Minuta Reunión Megacable 1](#_Toc392771531)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc392771532)

[Documentos adicionales 1](#_Toc392771533)

[Próxima reunión 1](#_Toc392771534)

## Detalles de la reunión

El pasado 07 de Julio del presente se ha llevado a cabo una reunión para la revisión del diagrama general de procesos para el sistema Megacable de Publicidad a desarrollar, a continuación se enlistan las observaciones realizadas a dicho diagrama:

* Caso de clientes sin RFC
* Consumos de intercambios
  + Mercadotecnia
  + Adeudo económico o en especie
* Nota de crédito
* Control de materiales (detallar)
  + Caso de material genérico
* Número de versiones en las campañas
* La factura se genera al final de la campaña
* Variantes al momento de generar la factura
* Reglas comerciales
* Reportes de transmisión
  + No se genera la factura con el reporte
* Cuando hay una cuenta con retraso de pago se notifica a contabilidad y al vendedor no a Jurídico.
* Las comisiones aparecen cada mes
* Ver caso de cambio de horarios
* Falta proyectar caso de eventos especiales

## Documentos adicionales

Ver Diagrama de procesos al día 04/07/2014

## Próxima reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle |
| Jueves 10 de Julio | 11:00 am | Lázaro Cárdenas | Judith Nieves |
| Jueves 10 de Julio | 12:30 pm | Calzada del águila | Alejandro Robledo |
| Viernes 11 de Julio | 11:00 am | Lázaro Cárdenas | Equipo Megacable |