# Minuta de reunión interna

MegacablePublicidad

27/08/2014

Contenido

[Minuta de reunión interna 1](#_Toc396987520)

[**Desarrollo de la reunión del proyecto MegacablePublicidad** 1](#_Toc396987521)

[MegacablePublicidad Entregables 2](#_Toc396987522)

[Plan de contingencia 2](#_Toc396987523)

|  |
| --- |
| **Desarrollo de la reunión del proyecto MegacablePublicidad** |

|  |
| --- |
| MegacablePublicidad EntregablesAtraso |
| Se realizó una reunión con la finalidad de generar un plan de contingencia para evitar más atrasos en el proyecto. |

|  |
| --- |
| Plan de contingencia |
| Jueves: Diagrama ER del inventario (sujetos a revisión) – Eduardo  Conclusión del entregable del administrador de productos – Hansel Viernes: Reunión con el Equipo de 9:00 – 10:00 am para revisión de diagramas y distribución de actividades restantes. – Ambos  Corrección de Observaciones de Reunión – Eduardo  Mockups y Funcional – Eduardo Lunes: BD – Hansel  Pendientes - Eduardo |

|  |
| --- |
| Siguiente reunión |
| Fecha y hora: 29/08/2014 |
| Lugar: TequilaSoft |
| Elementos para la agenda: |
| “Confirmar de enterado (si es necesario anexar observaciones), Favor de responder de mediante el correo o el medio por el cual fue proporcionado este documento, esto con la finalidad de que todos los involucrados estén de acuerdo con las indicaciones marcadas en el contenido de este documento, en caso de no contestar en un lapso máximo de 24 horas se dará por entendido que no hay objeciones de ningún tipo y que se está totalmente de acuerdo con la información que este documento menciona.” |