# Minuta

### 30 de Marzo de 2015

Hola buen día equipo Megacable, el motivo de la presente minuta es notificarles lo abordado en la reunión del día de ayer 30 de Marzo de 2015 con Jonathan Gonzales y Martín Valdez, a continuación un breve resumen:

1. Tecnología de desarrollo: Se cuestionó el uso de la tecnología de desarrollo, posteriormente se envió el contrato firmado en el que se establece el tipo de aplicación a desarrollar (web).
2. No conformidades con los avances: Se expuso el tema de las no conformidades con los entregables realizados, bajo el argumento de que el proyecto no refleja la solución deseada, como medida se enviarán los mockups y diagramas firmados por Manuel Damken y Alejandro Tanaka.
3. Tiempos de solución: Se abordó el tema del tiempo, según el contrato firmado por megacable, se establecen tiempos de respuesta de 2 días hábiles para brindar solución a dudas o dependencias del equipo de duxstar hacia megacable, se hará una recopilación de correos y seguimientos.

Importante:

Es de suma importancia que Megacable emita un documento oficial de suspensión del proyecto, y se nos notifique para pasar a recogerlo, mientras tanto, el equipo Duxstar continuará a la espera de las reglas de negocio y contemplando cada día que pasa como un día de retraso.

Tabla de entregables previstos al reporte anterior

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Fecha | Porcentaje de avance |
| 1 | Administrador de productos | 15 de Agosto de 2014 | 100% |
| 2 | Inventario | 12 de Septiembre de 2014 | 100 % |
| 3 | Catálogos | 24 de Octubre de 2014 | 100% |
| 4 | Orden de transmisión | Pendiente | 65 % |
| 5 | Bloqueos | Pendiente | 0 % |
| 6 | Facturación | Pendiente | 0 % |
| 7 | Comisiones | Pendiente | 0 % |
| 8 | Reportes | Pendiente | 0 % |