# Minuta Reunión Tequilasoft

Contenido

[Minuta Reunión Tequilasoft 1](#_Toc417372356)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc417372357)

[Revisión del avance Megacable 2](#_Toc417372358)

[Revisión del avance Siaffi 2](#_Toc417372359)

[Pendientes Megacable 3](#_Toc417372360)

[Próxima reunión 3](#_Toc417372361)

## Detalles de la reunión

El día 17 de Abril del presente se tuvo una videollamada con el equipo de Tequilasoft encargado de realizar el modulo administrador de productos, en dicha videollamada se abordaron los siguientes puntos:

* Configuración de cada producto: Cada producto que oferte Megacable debe ser parametrizado, esto con la finalidad de que el sistema sea una solución para muchos años y no solo para el funcionamiento actual.
  + Al dar de alta un programa se debe de tomar en cuenta que el programa cuenta con una duración neta, así como con una serie de secciones con determinada duración, además del lugar de bloqueo, ya que de estos parámetros depende el inventario de venta de productos tales como: Cortinillas, Cintillos, Sello en pantalla, etc.
  + El producto infomercial puede ser comercializado dentro o fuera de un programa, para esto el sistema deberá evaluar la duración del programa, y la disponibilidad del tiempo inventariado para spot justamente antes o después del programa en cada corte comercial, esto con la finalidad de que de la ilusión de que aún se encuentra como parte del programa.
  + Es necesario que cuando se asigne una duración se especifique a quien pertenece.
  + La comercialización de producto cintillo dependerá de la duración de un programa así como del parámetro máximo brindado por el administrador.
  + La comercialización del producto Mención dependerá del tipo de programa, duración y el parámetro brindado como máximo por parte del administrador.
  + En el producto banner se debe configurar por cada portal el número de espacios así como la capacidad publicitaria de cada espacio, esto nos dará el número de espacios disponibles.
  + En el caso del producto flyer solo se enviará un resumen de la venta a quien gestione este producto, ya que no se cuenta con una conexión al sistema de suscriptores megacable.
  + Para el producto revista se debe considerar las fechas de edición y nombre de la misma, esto con la finalidad de no limitar a la venta de una sola revista, de esta manera podrán existir más de una publicación en la misma fecha sin que esto cause conflicto en el inventario. El número de deberá ser configurable.
  + La presencia de un producto en un programa será ilimitada, su única restricción radicará en las reglas de negocio.
  + El producto entrevista se debe evaluar a detalle, ya que va ligada a la duración y tipo de programa.
  + Hay productos que solo se venden por sistema y no por localidades, es necesario que si no se venden por localidades no se le brinde la opción al vendedor.
* Se sugirió al equipo Tequilasoft, previo a cualquier revisión de proyecto éste pase por testing porque hay muchos detalles que se han venido arrastrando por varios meses.

Es posible que esta minuta omita algunos puntos, por lo cual es necesario se revise a detalle por la contraparte.

## Revisión del avance Megacable

Más tarde ese mismo día se realizó una revisión de los avances del proyecto, en dicha revisión se identificaron las siguientes observaciones:

* En el reporte proporcionado se menciona que las fechas comprendidas de ese reporte son del 14 al 17 de abril y se enlistan las siguientes actividades:
  + Generación de algoritmo de validación de clientes: en este punto causo confusión ya que pertenece a los primeros entregables.
  + Implementación del sistema de prioridades: este punto corresponde al entregable anterior, y se dio por terminado el día 6 de Abril del presente.
  + Generación de Ws consumidor del sistema de prioridades: Este punto también corresponde al entregable del 6 de Abril

Es importante que en cada reporte que se mande se cuente con texto de apoyo, ya que el solo enlistar las actividades se presta muchas mal interpretaciones. Como dato adicional sería conveniente saber que personas están laborando en las actividades, ya que se nos brinda una lista escueta de puntos concretados pero de los 4 elementos que están trabajando estas actividades se desconoce quién y cuanto laboro, dejando al libre albedrío la interpretación por parte de Duxtsar.

## Revisión del avance Siaffi

Posteriormente se procedio a revisión del avance de corrección de bugs del proyecto siaffi, en ella se encontró que hay un punto con retraso, el cual será abordado en la semana correspondiente del 20 al 23 de Abril del presente. En lo que confiere al resto de los puntos no hubo observaciones.

## Pendientes Megacable

* Reunión de revisión a detalle del proyecto Megacable
* Reunión de revisión de estimación de cambio detallada Siaffi con el equipo Duxstar, (evaluación de tiempo).

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
|  |  |  |  |  |