# Minuta Reunión Tequilasoft

Contenido

[Minuta Reunión Tequilasoft 1](#_Toc417469389)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc417469390)

[Próxima reunión 2](#_Toc417469391)

## Detalles de la reunión

El día de hoy miércoles 22 de Abril, se llevó a cabo una reunión con el equipo Tequilasoft, para revisar las dudas y comentarios referentes al proyecto “Megacable publicidad” abordadas en la reunión pasada, entre los puntos tratados se encuentran los siguientes:

* No se ha implementado la vista paquetes, esto ya que no se validó dicha pantalla, será necesario que Jesús revise el correo enviado para la validación y ponga en copia a Duxstar y demás interesados para dar seguimiento al tema.
* Falta formulario de alta del cliente: Jesús acordó enviar el tiempo requerido para la implementación de dicho formulario.
* Falta Nombre comercial del cliente; se ha mencionado en varias veces que el vendedor no sabe de memoria el RFC de su cliente, por lo tanto es importante que la consulta se pueda hacer también con su nombre comercial.
* Falta agregar el campo de dirección de material por cada versión de cada producto.
* Se tiene que revisar el diseño implementado en las vistas, ya que la distribución no está ordenada. (Detalle de testing)
* En la sección duración, hay productos que no cuentan con una duración, tal es el caso de revista, banner, flyer y probablemente otros (tendrían que revisar) que se encuentran en la lista de duraciones (este es un detalle de testing)
* Hay datos que se deben auto completar al seleccionar un programa, ya que se supone que conocemos cuánto dura un programa, a qué hora se transmite y que horario tiene. (Detalle de testing).
* Se deberá validar si sello y logo en pantalla son el mismo producto (Connie)
* Verificar si sello en pantalla requiere producción
* Falta agregar Nombre a las fechas de publicación en el producto revista
* Falta enviar el funcionamiento de la revista de manera escrita (Connie).
* Falta enviar los datos requeridos en flyer por su administrador (Connie).
* Falta que al dar de alta un producto programa se indique su hora de inicio y fin, así como los días en los que se transmitirá. (Connie).
* El equipo tequila tendrá que reenviar el mockup de paquete para que se valide
* Falta que Jesús de seguimiento a la duda de Manuel Damken vía correo electrónico
* Connie deberá agendar una reunión entre Tequila y Megacable para aclarar los temas:
  + Detallado del diagrama vpn
  + Configuración de los productos
* Falta que el equipo tequila brinde apoyo para la configuración de la vpn a Connie
* Se revisará el tema de que un programa de megacanal pueda tener una categoría o no (Connie).

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
|  |  |  |  |  |