# Minuta Reunión Tequilasoft

Contenido

[Minuta Reunión Tequilasoft 1](#_Toc417888942)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc417888943)

[Revisión del avance Megacable 1](#_Toc417888944)

[Pendientes Megacable 1](#_Toc417888945)

[Revisión del avance Siaffi 1](#_Toc417888946)

[Pendientes Siaffi 1](#_Toc417888947)

[Próxima reunión 1](#_Toc417888948)

## Detalles de la reunión

El día 24 de Abril se tuvo una llamada con el equipo de Tequilasoft para revisar los avances correspondientes a los proyectos en común Megacable y Siaffi.

## Revisión del avance Megacable

Del listado de actividades realizadas proporcionadas se rescata la observación de que las tareas enlistadas son simples, y en el reporte no se aprecia el tiempo ni recursos invertidos, se entiende que dadas las condiciones de espera del proyecto no se encuentren trabajando en el mismo cuatro recursos como se había acordado.

## Pendientes Megacable

Existen varias validaciones de información pendientes, por parte de Duxstar se les está dando seguimiento se pretende que en la semana del 27 al 30 de Abril estos puntos queden resueltos, mientras tanto se les irá brindando información conforme se vaya teniendo para que tengan con que trabajar.

## Revisión del avance Siaffi

Se revisó la lista de bugs corregidos, esta semana se estará verificando esa información con el equipo de ESCA.

## Pendientes Siaffi

* Falta que el equipo Tequila nos brinde un reporte del segundo listado de bugs proporcionados.

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
|  |  |  |  |  |