# Minuta Megacable

Martes 28 de Abril de 2015

Contenido

[Minuta Megacable 1](#_Toc418060965)

[Minuta de la reunión 1](#_Toc418060966)

[Acuerdos de la reunión 1](#_Toc418060967)

[Situación del proyecto 1](#_Toc418060968)

[Pendientes por resolver 1](#_Toc418060969)

[Próxima reunión 1](#_Toc418060970)

## Minuta de la reunión

El día de ayer martes 28 de abril de 2015 se tuvo una reunión en Megacable para revisar el avance de las reglas de negocio, se identificó que cuentan con un amplio compendio de información a la cual le hace falta organización, a dicha reunión asistieron Jonathan, Judith y Connie.

En el transcurso de la reunión se estructuro un documento para la recolección de datos, esto mediante la identificación de cabeceras y derivados.

## Acuerdos de la reunión

Se acordó que el día de hoy 29 de Abril Connie proporcionará a Judtih un documento estructurado, el cual deberá completar con información de los productos, para que posteriormente dicha información sea revisada.

## Situación del proyecto

El pasado 9 de Abril del presente se proporcionó al equipo una minuta de atraso por 4 semanas a falta de las reglas de negocio ya han pasado 2 semanas a partir de esa fecha y aunque la organización de la información ha mejorado aún no se ha terminado la organización y recolección de datos.

## Pendientes por resolver

1. Reglas de negocio
2. Formatos propuesta de pautado (Excel)
3. Reunión para la revisión de las reglas de negocios
4. Esquema de descuentos
5. Esquema de bonificaciones
6. Revisión del listado de reportes

## Próxima reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Persona |
| 30 de Abril | 3:30 – 6:30 | Calzada del águila | Jonathan, Judith y Connie |