# Minuta Reunión Megacable

Lázaro Cárdenas

Viernes 08 de Mayo de 2015

Contenido

[Minuta Reunión Megacable 1](#_Toc418848132)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc418848133)

[Acuerdos 1](#_Toc418848134)

[Próxima reunión 2](#_Toc418848135)

## Detalles de la reunión

Hoy 08 de Mayo del presente se tuvo una reunión con Jonathan González, Martin Valdez y el equipo duxstar, en la cual se abordaron los siguientes puntos:

* Atraso del proyecto
* Medidas de corrección

Se sugirió por parte de Jonathan que el proyecto debía retomarse a partir del análisis de los distintos procesos que comprenden el proyecto, a lo cual Duxstar se negó, ya que ese proceso se realizó al inicio del proyecto por un periodo de más de 8 semanas, por lo tanto volver a esa etapa generaría un gran impacto en tiempo y costos al equipo, por lo tanto de decidió con apoyo de Martin que se continuara con lo que se tiene, complementando debidamente la información.

Se recordó al equipo que existe un atraso en la entrega de las reglas de negocios de 3 semanas adicionales a las anteriormente firmadas.

## Acuerdos

* Se tendrá una reunión para exponer al equipo Megacable la herramienta BPM,
* Como medida de apoyo Duxstar acepto brindar a uno de sus recursos (Connie) por dos horas durante una semana, dicha inversión de tiempo servirá para terminar de recabar la información, la cual brindará material para el desarrollo.
* Se debe entender por complementar información algo totalmente distinto a nuevos requerimientos, ya que todo lo que sea nuevo deberá ser considerado como un control de cambios sujeto a aprobación.
* Se tendrán reuniones semanales para revisar el avance del desarrollo de la aplicación.
* El día de hoy viernes 08 de Mayo se entregarán las reglas de negocio correspondientes a spot firmadas.

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
| 12/05/2015 |  |  |  |  |

## Firma de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_