# Reporte de dependencias y acuerdos

Contenido

[Reporte de dependencias y acuerdos 1](#_Toc420920449)

[Detalles del reporte 1](#_Toc420920450)

[Acuerdos 1](#_Toc420920451)

[Próxima reunión de avances 1](#_Toc420920452)

[Firma de conformidad 2](#_Toc420920453)

## Detalles del reporte

En reiteradas ocasiones se ha mencionado al equipo megacable la importancia de la información que nos proveen, es por eso que en el presente documento se enlistan las actuales dependencias con demás datos de interés:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Fecha de solicitud | Fecha supuesta de entrega |
| Formatos de pautado | 15/05/2015 | 22/05/2015 |
| Definición de roles de usuario | 15/05/2015 | 24/05/2015 |

## Acuerdos

1. Vía telefónica, Jonathan González como representante del equipo Megacable rechazo el control de cambios proporcionado.
2. Tema Venta de intercambios y Paquetes como Ordenes madre, Connie Larios llamo a Jonathan, con la finalidad de exponerle una solicitud realizada por el equipo de continuidad (Judith Nieves) en donde se mencionó el que era necesario que la venta de Intercambios y Paquetes de hiciera como lo hace la Orden Madre, es decir por medio de consumos. Se mencionó Jonathan que esto no estaba contemplado, que si estaba de acuerdo en un control de cambios, dicha propuesta fue rechazada.
3. Clientes nuevos, se expusieron a Jonathan los pros y contras de que se diera de alta a un cliente nuevo dentro de una OT, por lo cual se le sugirió que esto fuese un módulo aparte que permitiera al vendedor hacer una cotización. Esta propuesta fue aceptada.

## Próxima reunión de avances

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
| 05/06/2015 | 10:00 | Megacable | Avances |  |

## Firma de conformidad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_