# Reporte de atraso

Contenido

[Minuta de la reunión 1](#_Toc423588738)

[Minuta 1](#_Toc423588739)

[Próxima reunión de pruebas 1](#_Toc423588740)

## Reporte de atraso por falta de Conexión a Dynamics

Desde el pasado 11 de Junio se solicitó apoyo al equipo Megacable para poder establecer conexión con Dynamics, siendo dynamics una parte importante del sistema Megacable publicidad, al día de hoy 07 de Agosto el problema sigue vivo.

Es importante que se tenga presente que sin la conexión a dynamics no se puede dar por concluido el entregable de OT, limitando también el avance en módulos potenciales como lo son Facturación y Clientes.

## Firma de enterado

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_