Guadalajara, Jalisco.

24 de Noviembre de 2015

## Minuta de la Reunión

## Proyecto Siaffi

* Para el tema Informe Gerencial: en reuniones anteriores se comentó que este módulo se dejaría para una segunda etapa, TequilaSoft argumenta que es un control de cambios, ya que previamente se había recibido una validación y alcance del módulo por parte de Juan Carlos de ESCA.

Con la finalidad de sustentar el argumento será necesario que el equipo de TequilaSoft recolecte evidencia, que demuestre el alcance pactado de dicho modulo, así como una estimación del impacto que tendría el ajuste a la última solicitud de dicho modulo.

* Tiempos de respuesta por parte del equipo de ESCA: será necesario que Duxstar sea un espectador silencioso de toda comunicación que se tenga con ESCA- Tequilasoft, de esta manera en caso de ser necesario se interferirá con vías de apoyo al cumplimiento en tiempo del proyecto.
* Sesiones de revisión semanal: Duxstar buscará con ESCA tener sesiones semanales, en las cuales se presente el avance semanal así como se revisen dudas generales del equipo de desarrollo en temas pendientes, para esto será necesaria la completa participación y disposición del equipo TequilaSoft.
* Balanzas de prueba: es necesario que Duxstar le recuerde a ESCA la importancia que tiene el que nos proporcionen las balanzas ejemplo con sus respectivos catálogos de cuentas (mínimo 5), de esta manera Tequila contará con escenarios de prueba y argumentos de funcionalidad.
* Accesos al Siaffi Set: Es necesario que a la brevedad ESCA proporcione más accesos al siaffi set al equipo Tequila, esto con la finalidad de optimizar el tiempo de solución y pruebas de incidencias.
* Comunicación con Alberto: Se tendrá una llamada con Alberto de ESCA para comentarle en resumen los puntos anteriores.

## Proyecto Megacable

* Atraso del proyecto: No se está cumpliendo con el tiempo de entrega esperado, la justificación se centra en la curva de aprendizaje del nuevo integrante del proyecto.
* Disposición de apoyo: Duxstar reitera la disposición a apoyar en la capacitación del integrante siempre y cuando se tenga la disposición de atención por parte del equipo TequilaSoft. De esta manera en equipo de Duxstar estará en disposición de atender dudas, comentarios o reuniones.
* Uso de Notas: Es necesario que en las sesiones de apoyo se tomen notas, se cuestionen dudas y se interactúe.