# Minuta del 26 de febrero de 2016

## Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción | Horas |
| 1. Borrador de la orden de transmisión | Se desea que el ejecutivo de ventas pueda guardar un previo de la pauta para poder continuarla cuando él lo decida. |  |
| 1. Total de spots por sistema/ horario | Al final del pautado agregar una tabla, en la cual se refleje el número total de spots por sistema y horario. | 20 horas |
| 1. Validación de spots por corte | Dentro de la cuadricula de pautado, el dato que se indique dentro de cada celda, se deberá validar de acuerdo al número de cortes en ese horario o rango de tiempo seleccionado. | 50 horas |
| 1. Etiqueta de fecha de venta por fecha de transmisión | Dentro del reporte de spots vendidos cambiar la etiqueta “Fecha de venta” por “Fecha de transmisión”. | 1 hora |
| 1. Mostrar tipo de venta | Se deberá agregar una columna en la que se indique el tipo de venta dentro del listado de órdenes de transmisión. | 1 hora |
| 1. Materiales caducados | Se generará una alerta al ejecutivo por material caduco, es decir cuando éste haya expirado no se le permitirá su uso en la pauta hasta que actualicen su vigencia. | 45 horas |
| 1. Log por modulo | Log de movimientos/acciones, contar con un registro en el que se almacene la actividad que ha habido por módulo deseado. (Pendiente de definir si es archivo, reporte en pantalla, entre otros). |  |
| 1. Pantalla de materiales para administrador | El usuario administrador podrá ver todos los materiales registrados y realizar las acciones deseadas (altas, bajas y cambios). | 9 horas |
| 1. Validación de materiales | Vista para que el usuario de inserción valide el material dado de alta en el sistema (formulario). | 30 horas |
| 1. Versionado | Validar que en los diferentes tipos de versionado no se indique el mismo material en más de una ocasión. | 50 horas |
| 1. Validación de selección de canales | Validar que el canal seleccionado en el pautado se encuentre en el sistema indicado (previo al envío de la orden de transmisión). Nota: Esta petición podría afectar el desempeño de la vista, en caso de aceptarla el tiempo de respuesta se vería afectado en un 70%. | 30 horas |
| 1. Ordenamiento de reporte de versionado | Al mostrar los elementos deberán ser mostrados en el siguiente orden: Población, Canal, Corte, Duración y Material. Nota: se entiende por ordenamiento a la secuencia de las columnas desplegadas. | 3 horas |
| 1. Sistema/ fecha en el versionado | Los elementos sistema y fecha del versionado, deberán ser elementos dominantes que se puedan combinar con el resto de los elementos (Horario, Canal, Porcentaje y Rotar). | 100 horas |
| 1. Etiqueta genérico a institucional | Dentro del módulo materiales cambiar la etiqueta “Genérico” a Institucional. | 1 hora |
| 1. Selector de rango de hora en versionado | Dentro del módulo de versiones en el tipo horario, el usuario podrá indicar un rango de horas. | 50 horas |
| 1. Porcentaje por bloque en versionado | Dentro del módulo de versionado en la opción de porcentaje, éste deberá ser indicado por grupo (análogo y digital) no por cada elemento. | 10 horas |
| 1. Etiqueta logados vs vendidos | Dentro del módulo detalle de orden de transmisión, cambiar la etiqueta “logrados vs Vendidos” por “pautados vs vendidos” | 1 hora |
| 1. Eventos especiales – Calculo de cortes | El horario de los cortes por eventos especiales deberá ser calculado en función del número de cortes y la duración de cada uno dentro del evento. | 20 horas |
| 1. Eventos especiales- Quitar precios | Eliminar la pantalla en donde se indican los precios por bloque. |  |
| 1. Eventos especiales – Agregar sistemas | Dentro de la creación del evento especial agregar sistemas en los que se transmitirá. | 100 horas |
| 1. Quitar número de spots | Eliminar el campo de número de spots por evento | 1 hora |
| 1. Venta de evento especial | Pendiente definición |  |
| 1. Remplazo de material | Que el material se pueda reemplazar cuando el ejecutivo lo desee siempre y cuando sea 2 horas previo a la inserción. |  |
| 1. Cambio de control de digital a análogo | Cambiar la forma en la que se indica si el material es análogo o digital. | 1 hora |
| 1. Lista de material vigente | Dentro del catálogo de versionado desplegar los materiales vigentes, no solo el filtro de búsqueda. | 30 horas |
| 1. Precio promedio | Indicar en el detalle de la orden de transmisión el precio promedio del spot. |  |
| 1. Si aplica bonificación si aplica descuento | Eliminar regla de negocio |  |
| 1. Actualización de Dynamics | Pendiente revisión de posible impacto en el módulo de facturación y comisiones. |  |

## Incidencias

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| 1. Performance crear orden de transmisión | Verificar que cuando el ejecutivo seleccione el botón crear orden de transmisión se envie la petición y reciba respuesta. |
| 1. Performance de versionado | Verificar la selección de crear dentro del modulo de versionado. |
| 1. Materiales | El botón de edición de materiales no esta funcionando como debería, verificar. |
|  |  |