Reporte de avance junio

12 de Junio del 2015

Contenido

[Reporte de atraso 1](#_Toc422301895)

# Reporte de atraso

Desde hace 4 semanas se ha solicitado al equipo Megacable la siguiente información:

* Definición de los roles de usuario

Para esto se brindó apoyo proporcionando una plantilla con los diferentes módulos que componen al sistema, tres semanas después se hizo una propuesta de privilegios para los usuarios y aun así no se han entregado.

Desde hace 2 meses se solicitó al equipo equipo Megacable:

* los formatos de pautado

Dichos formatos son pieza clave para completar la orden de transmisión, sin embargo aún no se han entregado, ya que aunque se nos mostró un avance de los formatos y brindamos observaciones aún no se tienen los formatos definitivos.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma de conformidad