Reporte de atraso

18 de Agosto 2015

Contenido

[Reporte de atraso 1](#_Toc427654281)

[Dynamics 1](#_Toc427654282)

[Pautado 1](#_Toc427654283)

[Costos de producción 1](#_Toc427654284)

# Reporte de atraso

## Dynamics

Desde el pasado mes de Marzo se solicitó apoyo a Megacable para lograr comunicación con Dynamics, en el periodo de tiempo comprendido de Marzo a Julio Megacable brindo apoyo sin éxito, no fue hasta el presente mes de Agosto que se logró la comunicación, sin embargo aún existen problemas de acceso por seguridad.

## Pautado

El pasado mes de Abril se presentó una propuesta de pautado a Megacable, la cual se consideró inapropiada, dada esta situación Megacable decidió realizar una propuesta la cual se elaboraría siendo hasta el mes de Junio cuando la presento, el equipo Duxstar informo que dicha propuesta no satisfacía sus propias necesidades, adicional a esto la carga e interpretación saturarían al sistema, posterior a esto Megacable solicito una nueva propuesta a Duxstar, la cual fue entregada el pasado mes de Julio y a la fecha no ha sido aceptada.

## Costos de producción

Desde el pasado mes de Junio se solicitó a Megacable los costos de producción por cada uno de sus productos, esto con la finalidad de poder concluir el módulo de costos, sin embargo a la fecha no se han proporcionado.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma de conformidad