# Minuta Reunión Megacable

Lázaro Cárdenas

Lunes 22 de Julio de 2014

5:00 PM

Contenido

[Minuta Reunión Megacable 1](#_Toc393807198)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc393807199)

[Puntos de interés 1](#_Toc393807200)

[Documentos adicionales 1](#_Toc393807201)

[Próxima reunión 2](#_Toc393807202)

## Detalles de la reunión

El pasado 22 de Julio del presente se ha llevado a cabo una reunión con el equipo Megacable, con la finalidad de revisar las correcciones realizadas a los diagramas de procesos, clases de dominio y diagrama entidad relación, los detalles abordados son los siguientes:

* Verificar el caso de los intercambios
* Falta agregar el flujo de cancelación de factura
* Contemplar caso de modificación de material y manejo de versiones
* Caso de bonificación
  + Sistema de prioridades
  + Inventario
* Mostrar sugerencia más de una ocasión
* Proporcionar opción de ingresar monto a facturar
* No se contempla a VideoRola como parte de la presente implementación
* Cambiar SeaChange por sistema de inserción

## Puntos de interés

Es importante destacar que la validación de los diagramas, así como la diversa documentación que se ha presentado sea validada a la brevedad, ya que los retrasos en las validaciones retrasan también el correcto desarrollo del proyecto.

## Documentos adicionales

* Megacable.ER.AdminProductos.pdf
* ER.Detalle.AdminProductos.doc
* Diccionario\_de\_Negocio\_administrador.doc
* 140721\_DiagramaProcesos\_MegacablePublicidad.pdf

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
| 24/07/2014 | 5:00 PM | Lázaro Cárdenas |  | Equipo Megacable |