# Minuta Reunión Megacable

Lázaro Cárdenas

Viernes 12 Septiembre de 2014

09:00 AM

Contenido

[Minuta Reunión Megacable 1](#_Toc398287316)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc398287317)

[Puntos inconclusos 2](#_Toc398287318)

[Próxima reunión 2](#_Toc398287319)

## Detalles de la reunión

El pasado 12 de Septiembre se llevó a cabo una reunión para realizar la validación de los Mockups del entregable Administrador de productos, en dicha reunión se realizaron las siguientes observaciones:

* Agregar en las diapositivas en las que aparece el sistema el prefijo D: o A: En el caso de Analógico o Digital.
* En la sección de banners, en el apartado de medida agregar la unidad pixeles.

Referente a la segunda etapa de la reunión, se revisaron las políticas de bloqueo corregidas, de las cuales surgieron las siguientes modificaciones y anexos:

* Reporte de clientes al (distinto a clientes vigentes)
* Reporte de spots Megacable
* El horario de restricción de alimentos chatarras es de 14:30 a 19:30 horas
* En el caso de que un cliente tenga una orden de transmisión madre solo permitirle la creación de órdenes de transmisión hijas.
* Referente al caso de los cintillos:
  + Futbol 4 cintillos por ¼
  + Soccer 4 cintillos por tiempo
  + Béisbol 4 cintillos por entrada
  + Basquetbol 2 cintillos por ¼
  + Box 4 cintillos por hora
* Revisar el método de inserción de spots de casa

## Puntos inconclusos

* Es importante mencionar que aún no hemos recibido las políticas de cálculo de comisiones, las cuales son muy importantes también para el correcto desarrollo.
* Las diferentes correcciones se llevarán a cabo el día de hoy, por lo cual se pretende sean validadas a la brevedad para continuar con el proceso.

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
|  |  |  |  |  |