# Minuta Reunión Tequilasoft

Contenido

[Minuta Reunión Tequilasoft 1](#_Toc417469389)

[Detalles de la reunión 1](#_Toc417469390)

[Próxima reunión 2](#_Toc417469391)

## Detalles de la reunión

El día de hoy miércoles 22 de Abril, se llevó a cabo una reunión con el equipo Tequilasoft, para revisar las dudas y comentarios referentes al proyecto “Megacable publicidad” abordadas en la reunión pasada, entre los puntos tratados se encuentran los siguientes:

* No se ha implementado la vista paquetes, esto ya que no se validó dicha pantalla, será necesario que Jesús revise el correo enviado para la validación y ponga en copia a Duxstar y demás interesados para dar seguimiento al tema.

1. El día de hoy 22 de Abril se les estará haciendo llegar el Mockups para dar seguimiento a validación.

* Falta formulario de alta del cliente: Jesús acordó enviar el tiempo requerido para la implementación de dicho formulario.

1. Se les hará llegar el día de mañana la propuesta del formulario de un nuevo cliente.

* Falta Nombre comercial del cliente; se ha mencionado en varias veces que el vendedor no sabe de memoria el RFC de su cliente, por lo tanto es importante que la consulta se pueda hacer también con su nombre comercial.

1. Se agregara el campo de RFC o nombre comercial.

* Falta agregar el campo de dirección de material por cada versión de cada producto.

1. Se agregar el campo de la dirección de material teniendo la validación del mockup de versiones.

* Se tiene que revisar el diseño implementado en las vistas, ya que la distribución no está ordenada. (Detalle de testing)

1. Se trabajara en la vista del diseño.

* En la sección duración, hay productos que no cuentan con una duración, tal es el caso de revista, banner, flyer y probablemente otros (tendrían que revisar) que se encuentran en la lista de duraciones (este es un detalle de testing)

1. Se quitaran los productos que no cuentan con duración.

* Hay datos que se deben auto completar al seleccionar un programa, ya que se supone que conocemos cuánto dura un programa, a qué hora se transmite y que horario tiene. (Detalle de testing)

1. Se agregara el campo de hora de inicio y hora de fin, se les hará llegar a el equipo Duxstar un mockup con estos campos implementados para validación.

* Se deberá validar si sello y logo en pantalla son el mismo producto (Connie)
* Verificar si sello en pantalla requiere producción.

1. Connie validara con Megacable si sello en pantalla requiere producción.
2. Se necesita validar si logo en pantalla se puede alternar. (Connie)

* Falta agregar Nombre a las fechas de publicación en el producto revista

1. Se agregará nombre a las fechas de publicaciones.

* Falta enviar el funcionamiento de la revista de manera escrita (Connie).
* Falta enviar los datos requeridos en flyer por su administrador (Connie).
* Falta que al dar de alta un producto programa se indique su hora de inicio y fin, así como los días en los que se transmitirá. (Connie).
* El equipo tequila tendrá que reenviar el mockup de paquete para que se valide.

1. Se enviarán el día de hoy 22 de abril los Mockups.

* Falta que Jesús de seguimiento a la duda de Manuel Damken vía correo electrónico.

1. El día de hoy 22 de abril se le dará seguimiento a este tema, copiando a los involucrados de los equipos Duxstar y Tequilasoft.

* Connie deberá agendar una reunión entre Tequila y Megacable para aclarar los temas:
  + Detallado del diagrama vpn
  + Configuración de los productos
* Falta que el equipo tequila brinde apoyo para la configuración de la vpn a Connie.

1. El día de hoy 22 de abril se brinda este apoyo.

* Se revisará el tema de que un programa de megacanal pueda tener una categoría o no (Connie).
* Falta se nos envíe la minuta de la llamada de Samuel con Judith

## Próxima reunión

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Lugar | Detalle | Persona |
|  |  |  |  |  |