Reporte de bugs y tiempo invertido en pruebas.

Dentro del periodo de tiempo que comprende del 04 de agosto al 07 del mismo mes, dentro de un horario de 9 am a 5 pm, cumpliendo así un total de 28 horas, cabe recordar que en la reunión de presentación de Miguel como Tester, se notificó que los días lunes no se realizan pruebas debido a que Miguel acude a su escuela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bugs con Titulo | Descripción de la prueba | Estado |
| 103 | Mostrar Región | Se puede visualizar desde la herramienta axosoft | Reparado |
| 102 | Mostrar fecha publicación revista | Reparado |
| 86 | Listado precio presencia de producto | Abierto |
| 83 | Nuevo Precio Cintillo | Reparado |
| 81 | Listado de Sistemas / Sistema | Reparado |
| 80 | Listado de sistemas / sistema | Reparado |

Dentro del periodo de tiempo que comprende del 11 de agosto al 14 del mismo mes, dentro de un horario de 9 am a 5 pm, cumpliendo así un total de 28 horas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bugs con Titulo | Descripción de la prueba | Estado |
| 109 | Crear Precio Revista / Precio Revista | Se puede visualizar desde la herramienta axosoft | Abierto |
| 106 | Crer / Editar / Precio Spot | Reparado |
| 104 | Diseño / Agencia / Mostrar Agencia  Productores | Reparado |
| 87 | Precio Base Revista | Reparado |
| 86 | Listado precio presencia de producto | Abierto |

Dentro del periodo de tiempo que comprende del 18 de agosto al 21 del mismo mes, dentro de un horario de 9 am a 5 pm, cumpliendo así un total de 28 horas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bugs con Titulo | Descripción de la prueba | Estado |
| 116 | Menú Principal / Eventos Especiales |  | Abierto |
| 115 | Orden de Transmisión / crear nuevo |  | Reparado |
| 114 | Menú Principal / Títulos |  | Rechazado |
| 113 | Listado de Paquetes |  | Reparado |
| 112 | Fechas de Publicación de Revistas |  | Rechazado |
| 111 | Listado de fechas de publicación de revista |  | Reparado |
| 110 | Login |  | Abierto |
| 16 | Diseño Horaria Por Giro |  | Reparado |
| 22 | Restricción Horaria por Giro |  | Reparado |
| 29 | Editar Evento Especial |  | Pendiente |
| 69 | Mención / Paquete |  | Reparado |
| 84 | Reportes / Vendido / Ventas Flyer |  | Reparado |
| 93 | Diseño |  | Pendiente |
| 80 | Listado de sistemas / sistema |  | Reparado |
| 83 | Nuevo Precio Cintillo |  | Reparado |
| 102 | Mostrar fecha publicación revista |  | Reparado |
| 106 | Crear / Editar / Precio Spot |  | Reparado |

Dentro del periodo de tiempo que comprende del 25 de agosto al 28 del mismo mes, dentro de un horario de 9 am a 5 pm, cumpliendo así un total de 28 horas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bugs con Titulo | Descripción de la prueba | Estado |
| 126 | Agencia / Crear Editar / correo electrónico |  | Pendiente |
| 125 | Precio Cintillo / Crear, Editar 2 |  | Abierto |
| 124 | Precio cintillo / Crear Editar |  | Reparado |
| 122 | Región / Crear, Editar |  | Rechazado |
| 121 | Crear Paquete / Fechas |  | Rechazado |
| 120 | Diseño / Mostrar Precio Logo en Pantalla de Back |  | Reparado |
| 119 | Menú Principal / Módulos no abren |  | Rechazado |
| 118 | Listado de Orden de Transmisión |  | Reparado |
| 117 | Diseño / Región / Mostrar Región |  | Reparado |
| 115 | Orden de Transmisión / crear nuevo |  | Reparado |
| 113 | Listado de Paquetes |  | Reparado |
| 111 | Listado de fechas de publicación de revista |  | Reparado |
| 106 | Crear / Editar / Precio Spot |  | Reparado |
| 104 | Diseño / Agencia / Mostrar Agencia |  | Reparado |
| 102 | Mostrar fecha publicación revista |  | Reparado |
| 83 | Nuevo Precio Cintillo |  | Reparado |
| 81 | Listado de Sistemas / Sistema |  | Reparado |
| 80 | Listado de sistemas / sistema |  | Reparado |
| 70 | Sistema de Afectaciones y Recuperación / Spot / OT |  | Reparado |
| 68 | Logo en Pantalla de Back / Paquete |  | Reparado |
| 66 | Presencia de Producto / Paquete |  | Reparado |
| 62 | Flyer / Eliminar Flyer |  | Reparado |
| 61 | Banner |  | Reparado |
| 43 | Crear Paquete |  | Reparado |

Dentro del periodo de tiempo que comprende del 01 de septiembre al 02 del mismo mes, dentro de un horario de 9 am a 5 pm, cumpliendo así un total de 14 horas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Bugs con Titulo | Descripción de la prueba | Estado |
| 64 | OT / Presencia de Producto |  | Reparado |
| 67 | Banner / Paquete |  | Reparado |
| 103 | Mostrar Región |  | Reparado |
| 127 | Paquete / Crear, Editar |  | Abierto |
| 128 | Orden de Transición / Parecencia de producto |  | Abierto |
| 129 | Precio Mención / Mostrar Precio Mención |  | Abierto |
| 130 | Cliente Nuevo / Crear Editar |  | Abierto |
| 131 | Cliente Nuevo / Diseño / Crear, Editar |  | Abierto |
| 132 | Canal / Crear, Editar |  | Abierto |
| 133 | Bloque / Crear, Editar |  | Abierto |