Datos Generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cliente:** La Costeña | **Fecha:** 22-09-2015 | |
| **Lugar:** Conferencia telefónica | **Hora inicial:** 10:00 am | **Hora final:** 11:20 am |
| **Propósito de la Reunión:** Revisión de problema con asignación de más de un CEDI a Rutas y Clientes de Grupo Masivo | | |
| **Participantes** | | |
| **Asistentes:**  **La Costeña**   * Carlos Olivas * Ileana Lozano   **Duxstar**   * Paula Rojas | | |
| **Ausentes:** N/A | | |

Puntos tratados

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción de puntos tratados |
| 1 | **Planteamiento del problema con la asignación de más de un CEDI a los Clientes y Rutas de Grupo Masivo**   * Se explica a Costeña las implicaciones de asignar más de un CEDI a los Clientes y Rutas de Grupo masivo y se busca en conjunto alternativas para afrontar el problema. * En la conferencia manejamos la opción de agrupar todos los CEDIS en uno solo, ya que al parecer para los permisos no interesa el CEDI asignado, sin embargo esta opción no filtraría los productos que en realidad puede vender una ruta; en este caso el manejo lo hacen más por Organización de ventas del cliente, que por CEDI al que pertenece la ruta |
| 2 | **Instancia separada para Grupo Masivo.**   * Para intentar minimizar confusiones y complejidad en la configuración, Costeña propone manejar una instancia del sistema separada de las rutas de detalle. * Con la premisa de la separación de la base de datos, se generarán IDOCS separados para rutas de detalle y rutas de masivo. |
| **3** | **Usuarios de sistema para Grupo Masivo.**   * Se acordó que en el caso de los vendedores de masivo, los usuarios de sistema relacionados no serán obtenidos de ZEMPLEA. Se creará un usuario por cada ruta con la misma clave obtenida del GrupoVendedores. Como descripción del usuario se tomara la Descripción del GrupoVendedores. |

Compromisos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromisos | Responsable | Fecha |
| 1 | Costeña le hará llegar al equipo Duxstar un documento que explique más a detalle las diferencias entre el canal de detalle y el canal de masivo. | Carlos Olivas | A la brevedad |
| 2 | Duxstar revisará el tema de la separación de Bases de Datos para Grupo Masivo, para indicar a Costeña las implicaciones en cuanto a licenciamiento. | Paula Rojas | A la brevedad |
| 3 | Costeña hará llegar a Duxstar el juego de IDOCS filtrado solo con la información de masivo, considerando que se usarán Bases de datos separadas. | Carlos Olivas | A la brevedad |
| 4 | Duxstar le hará llegar a Costeña las minutas de las ultimas conferencias telefónicas. | Paula Rojas | A la brevedad |
| 5 | Costeña revisará los correos que no han sido contestados y/o resueltos, buscando que se pueda seguir avanzando en los desarrollos comprometidos, tratando de minimizar retrasos. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromisos Pendientes | Fecha Inicial | Fecha Compromiso |
|  |  |  |
|  |  |  |

Firmas de Aceptación

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Firma |
| Carlos Olivas |  |
| Ileana Lozano |  |
| Paula Rojas |  |

## Autor: Paula Rojas.